ПРОТОКОЛ

заседания Ученого Совета ЦФ РАН

10.11.2010				Москва				№ 16

| Председатель – | Алфимов М. В. |
| --- | --- |
| Секретарь – | Чебунькова А. В. |
| Присутствовали: | 14 из 22 членов Ученого совета (список прилагается) Приложение 1. |

Повестка дня:

- О ходе работ по Государственному контракту № 02.527.11.0009, (4 этап, промежуточный), рассмотрение представленного отчета.

Докладчик: Маркелов В.П.

- О ходе работ по Государственному контракту № 02.740.11.0113 (4 этап, промежуточный), рассмотрение представленного отчета.

Докладчик: ответственный исполнитель Чибисов А.К.

- О ходе работ по Государственному контракту № 02.523.11.3014 (6 этап, заключительный), рассмотрение представленного отчета.

Докладчик: ответственный исполнитель Багатурьянц А.А.

1. СЛУШАЛИ:

Маркелов В.П. - Отчет о выполнении четвертого этапа по теме: «Разработка рабочей конструкторской и технологической документации» опытно-конструкторской работы по государственному контракту № 02.527.11.0009 от 01 июня 2009 г. «Оптические химические сенсоры на основе наночастиц, нановолноводов и фотонных структур», представленный на рассмотрение Ученого совета в соответствии с планом работ ЦФ РАН с целью определения возможности предъявления результатов работы к приемке (краткий доклад прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Представленная конструкторская и технологическая документации, а также научно-технический отчет, разработанные в рамках четвертого этапа опытно-конструкторской работы по государственному контракту № 02.527.11.0009 от 01 июня 2009 г., выполнены не полностью - имеются некоторые недоработки в оформлении документации. Принципиальных претензий к результатам работы нет.

1.2. Устранить недоработки в оформлении документации, перенести слушание отчета о выполнении четвертого этапа контракта на следующий Ученый совет № 17, 24.11.10 г.

2. СЛУШАЛИ:

Чибисов А.К. - Отчет о выполнении четвертого этапа по теме: «Теоретические и экспериментальные исследования нелинейных оптических характеристик материалов» научно-исследовательской работы по государственному контракту № 02.740.11.0113 от 15 июня 2009 г. «Разработка принципов создания иерархических наноматериалов для фотоники», представленный на рассмотрение Ученого совета в соответствии с планом работ ЦФ РАН с целью определения возможности предъявления результатов работы к приемке (краткий доклад прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Четвертый этап по теме: «Теоретические и экспериментальные исследования нелинейных оптических характеристик материалов» научно-исследовательской работы, проводимой по государственному контракту № 02.740.11.0113 от 15 июня 2009 г., выполнен полностью, в установленные календарным планом сроки и удовлетворяет всем требованиям технического задания. Состав, комплектность и оформление предъявленной отчетной документации соответствует требованиям нормативной документации.

2.2. Одобрить результаты работ по четвертому этапу контракта и рекомендовать их к предъявлению Заказчику.

3. СЛУШАЛИ:

Багатурьянц А.А. - Отчет о выполнении шестого этапа по теме: «Приемочные испытания. Внедрение» опытно-конструкторской работы по государственному контракту № 02.523.11.3014 от 25 августа 2008 г. «Разработка методов многомасштабного моделирования и виртуального проектирования наноструктурированных материалов», представленный на рассмотрение Ученого совета в соответствии с планом работ ЦФ РАН с целью определения возможности предъявления результатов работы к приемке (краткий доклад прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Шестой этап по теме: «Приемочные испытания. Внедрение» опытно-конструкторской работы, проводимой по государственному контракту № 02.523.11.3014 от 25 августа 2008 г. и работа в целом, выполнены полностью, в установленные календарным планом сроки и удовлетворяет всем требованиям технического задания. Состав, комплектность и оформление предъявленной отчетной документации соответствует требованиям нормативной документации.

3.2. Одобрить результаты работ по шестому этапу контракта и работу в целом и рекомендовать их к предъявлению Заказчику.

| Председатель Ученого Совета ЦФ РАН академик | __________________ | Алфимов М. В. |
| --- | --- | --- |
| Ученый секретарь ЦФ РАН к.х.н. | __________________ | Чебунькова А. В. |

Приложение 1

Список присутствовавших на заседании Ученого совета ЦФ РАН

10.11.2010 г.

Члены Ученого совета: Алфимов М.В., Авакян В.Г., Базилевский М.В., Барачевский В.А., Громов С.П., Иванов А.А., Лебедев-Степанов П.В., Лившиц В.А., Маркелов В.П., Молчанов С.П., Петров Н.Х., Сажников В.А., Чебунькова А.В., Чибисов А.К.